2024年海南省政府专项债券（二十四期）

2024年海南省政府专项债券（二十五期）

资金调整——

三亚环通工程管理有限公司专项债券项目

财务评价报告

德勤咨询（海南）有限公司

2024年12月

目录

一、地区经济情况	1

1．地区生产总值	1

2．地区人均年收入	2

3．一般公共预算收支	2

4．政府性基金预算收支	4

5．地方政府债务情况	5

二、项目概述	5

三、评价要素	11

1．资金充足性	12

1.1投资估算	13

1.2债券发行和还本付息	15

1.3发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性	18

1.4小结	21

2.资金稳定性	21

四、风险分析	22

五、评价结论	22

附件1：预期收益及成本分析	24

附件2：运营收入支出表	25

免责声明	26

2024年海南省政府专项债券（二十四期）

2024年海南省政府专项债券（二十五期）

资金调整——

三亚环通工程管理有限公司专项债券项目

财务评价报告

# 一、地区经济情况

# 1．地区生产总值

2020年，三亚市全年全市生产总值（GDP）695.41亿元，按可比价格计算，比上年增长3.1%。其中，第一产业增加值79.16亿元，增长2.2%；第二产业增加值113.30亿元，增长3.0%；第三产业增加值502.95亿元，增长3.2%。三次产业结构调整为11.4:16.3:72.3。

2021年全市地区生产总值（GDP）835.37亿元，按可比价格计算，比上年增长12.1%。其中，第一产业增加值93.79亿元，增长3.8%；第二产业增加值124.72亿元，增长0.1%；第三产业增加值616.86亿元，增长16.1%。三次产业结构调整为11.2:14.9:73.9。

2022年全市地区生产总值（GDP）847.11亿元，按不变价计算，同比下降4.5%，占全省地区生产总值的比重为12.4%。其中，第一产业增加值110.33亿元，同比增长1.1%；第二产业增加值114.77亿元，同比下降10.0%；第三产业增加值622.01亿元，同比下降4.2%。三次产业结构调整为13.0:13.6:73.4。

2023年全市地区生产总值(GDP)971.34亿元，按不变价格计算，同比增长12.0%，增速位于全省各市县第一，快于全省2.8个百分点。其中，第一产业增加值110.89亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值132.64亿元，同比增长13.0%；第三产业增加值727.81亿元，同比增长13.0%。分季度看，一季度全市地区生产总值同比增长7.5%，上半年同比增长10.3%，前三季度同比增长12.5%，全年同比增长12.0%。

# 2．地区人均年收入

2020年，三亚市全年城乡居民人均可支配收入34,642元，比上年增长4.6%。从收入来源看，工资性收入20,596元，增长5.0%；经营净收入5,664元，下降6.3%；财产净收入4,022元，增长10.0%；转移净收入4,361元，增长14.3%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入40,547元，增长3.2%。其中，工资性收入25,285元，增长3.5%；经营净收入5,113元，下降10.9%；财产净收入5,017元，增长8.2%；转移净收入5,132元，增长13.9%。农村常住居民人均可支配收入18,389元，增长8.0%。其中，工资性收入7,689元，增长8.7%；经营净收入7,180元，增长5.0%；财产净收入1,282元，增长15.9%；转移净收入2,238元，增长11.3%。

2021年，三亚市全年城乡居民人均可支配收入37,762元，增长9.0%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入44,199元，增长9.0%；农村常住居民人均可支配收入20,413元，增长11.0%。

2022年，三亚市城乡居民人均可支配收入37,504元，比上年下降0.7%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入43,403元，下降1.8%。农村常住居民人均可支配收入21,189元，增长3.8%。

2023年，三亚市市常住居民人均可支配收入39,799元，同比增长6.1%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入45,877元，比上年增加2,474元，增长5.7%；农村常住居民人均可支配收入22,990元，比上年增加1,801元，增长8.5%。

# 3．一般公共预算收支

2020年，三亚市实现地方一般公共预算收入110.41亿元，比上年增长1.2%。其中，税收收入62.03亿元，下降18.8%；非税收收入48.39亿元，增长48.1%。税收收入中，增值税16.31亿元，下降9.3%；企业所得税12.73亿元，下降9.4%；土地增值税14.49亿元，下降24.0%；契税4.37亿元，下降14.8%；房产税4.21亿元，下降32.0%；城镇土地使用税2.63亿元，下降24.8%；城市维护建设税2.83亿元，下降8.5%；个人所得税2.06亿元，下降20.2%。全市地方一般公共预算支出199.68亿元，比上年下降7.3%。与民生相关的支出中，卫生健康支出17.83亿元，增长50.1%；教育支出23.71亿元，增长5.8%；节能环保支出8.54亿元，增长1.6%；城乡社区支出32.12亿元，增长0.5%。

2021年，全市实现地方一般公共预算收入117.14亿元，比上年增长6.1%。其中，税收收入83.56亿元，增长34.7%；非税收收入33.58亿元，下降30.6%。税收收入中，增值税21.67亿元，增长32.8%；企业所得税18.37亿元，增长44.3%；土地增值税15.98亿元，增长10.3%；契税5.25亿元，增长20.3%；房产税6.68亿元，增长58.7%；城镇土地使用税3.39亿元，增长28.9%；城市维护建设税4.00亿元，增长41.1%；个人所得税5.97亿元，增长189.6%。全市地方一般公共预算支出202.38亿元，比上年增长1.4%。其中，卫生健康支出12.12亿元，下降32.0%；教育支出24.23亿元，增长2.2%；节能环保支出8.58亿元，增长0.4%；城乡社区支出43.19亿元，增长34.5%。

2022年，全市实现地方一般公共预算收入98.02亿元，比上年下降（同口径计算，下同）14.1%。其中，税收收入59.74亿元，下降25.3%；非税收收入38.27亿元，增长14.0%。税收收入中，增值税8.58亿元，下降47.1%；企业所得税13.73亿元，下降25.3%；土地增值税12.37亿元，下降22.6%；契税3.36亿元，下降36.0%；房产税5.25亿元，下降21.3%；城镇土地使用税3.03亿元，下降10.6%；城市维护建设税2.96亿元，下降26.0%；个人所得税6.92亿元，增长16.0%。全市地方一般公共预算支出228.95亿元，比上年增长13.1%。其中，卫生健康支出34.34亿元，增长1.8倍；教育支出24.68亿元，增长1.8%；节能环保支出7.44亿元，下降13.2%；社会保障和就业支出14.72亿元，增长10.2%；城乡社区支出43.99亿元，增长1.8%。

2023年，全市一般公共预算收入147.41亿元，同比增长（按新口径计算，下同）23.4%。其中，税收收入105.96亿元，同比增长30.6%；非税收入41.45亿元，同比增长8.3%。从税源看，增值税、土地增值税和契税分别增长151.2%、20.4%和103.0%。

# 4．政府性基金预算收支

2020年，三亚市地方政府性基金预算收入110.2亿元，增收8.1亿元，增长8.0%，加上省代理地方政府发行新增专项债券收入62.4亿元、抗疫特别国债收入22.5亿元、再融资债券收入8.0亿元、转移性收入0.9亿元和上年结余结转收入3.4亿元，全市地方政府性基金预算总收入207.4亿元，增收53.2亿元，增长34.5%。全市地方政府性基金预算支出189.7亿元，增支57.0亿元，增长43.0%，加上中央和省代理地方政府发行债券还本支出9.3亿元、调出资金2.6亿元，全市地方政府性基金预算总支出201.6亿元，增支50.8亿元，增长33.7%。收支相抵，年终结余5.8亿元。

2021年，三亚市地方政府性基金预算收入97.1亿元，下降11.9%，加上新增专项债券收入85.1亿元、再融资债券收入6.9亿元、上级补助收入17.4亿元和上年结余收入5.8亿元，全市地方政府性基金预算总收入212.3亿元。全市地方政府性基金预算支出170.8亿元，下降10.0%，加上调出资金0.7亿元、地方政府债券还本支出23.0亿元，全市地方政府性基金预算总支出194.5亿元。收支相抵，年终结余结转17.8亿元。

2022年，三亚市地方政府性基金预算收入136.0亿元，增长40.0%，加上上级补助收入3.5亿元、再融资债券收入21.4亿元和上年结余收入17.8亿元，全市地方政府性基金预算总收入178.7亿元。全市地方政府性基金预算支出152.9亿元，下降10.5%，加上地方政府债券还本支出25.3亿元，全市地方政府性基金预算总支出178.2亿元。收支相抵，年终结余结转0.5亿元。

2023年，全市地方政府性基金预算收入153.3亿元，完成年度预算的90.5%，增长116.1%；加上上级补助收入、债务转贷收入等118.5亿元，收入总计271.8亿元。全市地方政府性基金预算支出221.5亿元，完成年度预算的88.1%，增长28.2%；加上债务还本支出、调出资金等25.9亿元，支出总计247.4亿元。收支相抵，年终结余结转24.4亿元。

# 5．地方政府债务情况

2020年，海南省财政厅下达给三亚市的债务限额为353.69亿元，其中，一般债务限额132.98亿元，专项债券限额220.71亿元。2020年底三亚市债务余额351.76亿元，其中一般债务余额132.41亿元，专项债务余额219.35亿元。

2021年，海南省财政厅下达给三亚市的债务限额为430.97亿元，其中，一般限额142.69亿元，专项限额288.28亿元。2021年底三亚市债务余额417.54亿元，其中一般债务余额138.74亿元，专项债务余额278.80亿元。

2022年，海南省财政厅下达给三亚市的债务限额为513.75亿元，其中，一般限额148.46亿元，专项限额365.28亿元。

# 二、项目概述

三亚又称“鹿城”，位于海南岛南端，东邻陵水县，西接乐东县，北毗保亭县，南临南海。1984年5月，经国务院批准撤销崖县设立县级三亚市，1987年三亚升格为地级市。2014年2月，国务院批复三亚市撤六镇新设四区，2015年1月，三亚市新设立的四个区正式挂牌成立。全市辖海棠、吉阳、天涯、崖州4个行政区，陆地总面积1,921平方公里，海域面积3,226平方公里，共有居委会57个，村委会92个，自然村491个。海岸线263公里，有19个港湾、10个主要岛屿、11条独流入海的河流。城区建成区面积53.67平方公里。

根据《关于印发<地方政府专项债券用途调整操作指引>的通知》（财预〔2021〕110号）、《地方政府专项债券用途调整操作指引》第五条“专项债券资金已安排的项目，可以申请调整的具体情形包括：（一）项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求或需求少于预期的；”，为了提高债券资金使用效率，拟对本项目三亚市2023年农村饮水巩固提升工程调增1,000.00万元，三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程调增500.00万元（本期调增情况详见下方表1-1）；同时拟对本项目三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程调减1,000.00万元，三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程调减500.00万元（本期调减情况详见下方表1-2）。

本项目符合国家政策和三亚市基础设施事业的发展，此次调剂共涉及4个项目。

- 项目基本情况：

（1）项目名称：三亚市2023年农村饮水巩固提升工程（本期调增）

项目单位：三亚环通工程管理有限公司

项目建设期：2024年7月-2025年4月

主要建设内容及建设规模：

本项目三亚市2023年农村饮水巩固提升工程覆盖人口数约21,088人，户数约5,346户，供水总规模约10,783.9m3/d。拟敷设DN20~DN150PE100管11.853km，DN20~DN100PE衬塑钢管167.683km，DN150~DN300球墨铸铁管6.209km，D114~219过路钢套管2.951km，D44~D159明敷无缝钢管0.225km；加压泵站3座，安装入户无线远传水表5,346套等。具体规模如下：

1）崖州区:拟新建供水管道总长71.08km，其中:敷设DN40~DN150PE100管7.308km，DN40~DN100PE衬塑钢管17.193km，DN20入户PE100管4.545km，DN20入户PE衬塑钢管38.8km，DN200球墨铸铁管1.744km，D114~219过路焊接钢管1.49km；安装入户无线远传水表1,855套。

2）天涯区:拟新建供水管道总长69.082km，其中：敷设DN40~DN100PE衬塑钢管18.609km，DN20入户PE衬塑钢管46.305km，DN150~DN200球墨铸铁管3.011km，D114~219过路焊接钢管1.002km，D108~D159明敷无缝钢管0.155km；安装入户无线远传水表2,607套。

3）海棠区:拟新建供水管道总长48.759km，其中敷设DN40~DN100PE衬塑钢管24.676km，DN20入户PE衬塑钢管22.1km，DN150~DN300球墨铸铁管1.454km，D114~219过路焊接钢管0.459km，D44~D76明敷无缝钢管0.07km；安装入户无线远传水表884套。

项目总体施工进度：本项目形象进度已完成进度27.36%。崖州区：完成管道安装10,423米；天涯区：完成管道安装14,034米，水表组33户；海棠区：完成管道安装10,754米。预计2025年4月完工。

（2）项目名称：三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程（本期调增）

项目单位：三亚环通工程管理有限公司

项目建设期：2022年10月-2025年6月

主要建设内容及建设规模：

鹿回头及红沙南片区总面积22.56km²，本工程对片区内现状雨污水管网清淤检测修复，检测长度约233.5km，修复长度约26.9km，管径范围d300-d2000mm；改造错混接点约318处；新建排水管道，长度约7.3km，管径范围d300-方涵2400x1400mm。

项目总体施工进度：本项目截止目前已累计完成总形象进度的85%，预计2025年6月完工。

（3）项目名称：三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程（本期调减）

项目单位：三亚环通工程管理有限公司

项目建设期：2022年11月-2025年10月

主要建设内容及建设规模：项目服务范围为抱坡溪东片区，北至三亚学院，南至三亚东河，西至落笔洞路，东至学院路，服务面积约25.8km2。具体建设内容如下：混错接改造工程；合流管道改造工程；雨污水管道连通工程；雨水管道扩容工程；管道高水位运行改造工程；管道清淤修复工程等。

项目总体施工进度：本项目截止目前已累计完成进度86%，预计2025年10月完工。

（4）项目名称：三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程（本期调减）

项目单位：三亚环通工程管理有限公司

项目建设期：2020年3月-2025年6月

主要建设内容及建设规模：本项目建设三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程。主要建设内容包括污水工程、清淤工程、破除及修复工程等附属工程。具体建设内容：(一)污水管道汇水面积(含转输面积)约92.40ha。新建DN450污水压力流管570m，新建DN300~DN600的污水重力流管长3,138m，新建dn800污水重力流管188m(过路顶管)，预留接户管DN200的U-PVC 污水管长 2,500m。(二)排水管道清淤总长约13,476m。在红土坎泵站新建一个一对一变频控制柜，控制流量输送，并对泵站进行路面硬化及增设护栏等。

项目总体施工进度：本项目截止目前已累计完成总形象进度的65%，预计2025年6月完工。

本次调剂具体情况请见下表1:

表1-1：本次债券额度调整情况表（其他项目调增至本项目）

单位：人民币万元

| 债券名称 | 债券期限 | 债券利率 | 调减项目 | 调减额度 | 调增项目 | 调增额度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年海南省政府专项债券（二十四期） | 10年 | 2.29% | 三亚东岸片区丹东西路和东岸西二路项目 | 1,000.00 | 三亚市2023年农村饮水巩固提升工程 | 1,000.00 |
| 2024年海南省政府专项债券 （二十五期） | 15年 | 2.4% | 三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程 | 500.00 | 三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程 | 500.00 |
| 合计 |  |  |  | 1,500.00 |  | 1,500.00 |

表1-2：本债券额度调整情况表（本项目调减至其他项目）

单位：人民币万元

| 债券名称 | 债券期限 | 债券利率 | 调减项目 | 调减额度 | 调增项目 | 调增额度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年海南省政府专项债券（二十五期） | 15年 | 2.4% | 三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程 | 500.00 | 吉阳区商品街港门村片区弱电光缆下地整治项目 | 500.00 |
|  |  |  | 三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程 | 1,000.00 | 海南三亚国际邮轮港一期项目 | 500.00 |
|  |  |  |  |  | 三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程 | 500.00 |
| 合计 |  |  |  | 1,500.00 |  | 1,500.00 |

（二）项目批复情况：

2022年2月17日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程项目立项的批复》（三发改投〔2022〕60号）；

2022年7月5日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程项目可行性研究报告的批复》（三发改投〔2022〕190号）；

2022年9月20日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程初步设计及概算的重新批复》（三发改投〔2022〕251号）；

2022年9月20日，三亚市投资评审中心作出《三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程预算审核结论书》（三财评〔2022〕141号）；

2023年4月10日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市2023年农村饮水巩固提升工程项目立项的批复》（三发改农经〔2023〕62号）；

2023年7月11日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市2023年农村饮水巩固提升工程可行性研究报告的批复》（三发改农经〔2023〕110号）；

2023年10月10日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市2023年农村饮水巩固提升工程初步设计及概算的批复》（三发改农经〔2023〕148号）；

2023年12月8日，三亚市投资评审中心作出《三亚市2023年农村饮水巩固提升工程预算审核结论书》（三财评〔2023〕218号）；

2022年1月30日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程项目立项的批复》（三发改投〔2022〕34号）；

2022年7月5日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程项目可行性研究报告的批复》（三发改投〔2022〕189号）；

2022年8月11日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程初步设计及概算的批复》（三发改投〔2022〕238号）；

2022年9月18日，三亚市投资评审中心作出《三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程预算审核结论书》（三财评〔2022〕137号）；

2018年10月10日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程立项的批复》（三发改投〔2018〕566号）；

2019年9月2日，三亚市发展和改革委员会作出《关于三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程初步设计及概算的批复》（三发改投〔2019〕317号）；

2019年10月25日，三亚市投资评审中心作出《三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程预算审核结论书》（三财评〔2019〕297号）。

为保障本项目合理融资需求，按照《中华人民共和国预算法》（2018年修订）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）等文件精神，结合本项目建设计划和三亚市2024年发债计划，三亚市政府决定将部分已发行项目的债券资金调剂至本项目，以满足三亚市基础设施建设的融资需求。

# 三、评价要素

2017年财政部公布《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号），提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。2018年财政部公布《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号），鼓励有条件的地方试点发展项目收益与融资自求平衡的专项债券，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

根据财预〔2017〕89号文件的要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

此外，根据文件相关要求，地方政府发行专项债券，需要在满足法定专项债务限额的前提下，充分考虑资金筹措的充足性和稳定性。

我们根据国家、地方相关政策文件，以真实、客观、可行、独立为原则，对本项目专项债券分析评价如下：

# 1．资金充足性

本次债券发行涉及的项目拟申请专项债券68,540.00万元，其中，2022年发行专项债券40,400.00万元（2022年发行专项债券经过调增调减后实际发行专项债券40,400.00万元），2023年实际发行专项债券24,640.00万元（2023年发行专项债券经过调增调减后实际发行专项债券24,640.00万元）；2024年6月调增专项债券500.00万元；2024年10月实际已发行专项债券1,500.00万元，（2024年10月已发行专项债券3,000万元，其中：本次调减存量债券资金为三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程结余未使用的资金500.00万元，调增至吉阳区商品街港门村片区弱电光缆下地整治项目；调减存量债券资金为三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程结余未使用的资金1,000.00万元，分别调增至三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程500.00万元，海南三亚国际邮轮港一期项目500.00万元）。本期调增专项债券1,500.00万元，调入存量债券资金为三亚东岸片区丹东西路和东岸西二路项目结余未使用的资金1,000.00万元，三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程结余未使用的资金500.00万元。债券本息和91,559.52万元，全周期项目累计可偿债收益为132,373.65万元。根据项目收益与融资平衡分析结果显示，债券存续期内还本付息资金充足，综合本息覆盖率可达到1.50，本息覆盖倍数可达到1.45倍；详见表2：

表2项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 已发行额 | 本期调增 金额 | 预计本息和 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚环通工程管理有限公司专项债券项目 | 122,943.74 | 132,373.65 | 67,040.00 | 1,500.00 | 91,559.52 | 1.50 | 1.45 |

### 1.1投资估算

2022年4月，三亚市农垦居供水工程调增债券资金4,500.00万元，全球生物谷（三亚）项目供水工程调增债券资金1,500.00万元，调入存量债券资金为2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目结余未使用的资金6,000.00万元，债券票面利率为3.05%，债券期限十年期。2022年6月，2022年海南省六水共治专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（十五期）已发行2,400.00万元，债券票面利率为2.93%，债券期限十年期；2022年10月，三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程调增债券资金1,000.00万元，调入存量债券资金为2022年海南省基础设施专项债券（五期）-2022年海南省政府专项债券（十三期）三亚国际邮件快件跨境电商物流监管中心项目结余未使用的资金1,000.00万元，债券票面利率为2.93%，债券期限十年期；2022年11月，2022年海南省六水共治专项债券（二期）-2022年海南省政府专项债券（二十三期）已发行31,000.00万元，债券票面利率为3.07%，债券期限十五年期；2023年2月，2023年海南省政府专项债券（二期）-2023年三亚市政府专项债券（一期）已发行2,000.00万元，债券票面利率为3.06%，债券期限十年；2023年3月，三亚市月川片区排水管网提质增效工程调增债券资金1,440.00万元，调入存量债券资金为2023年海南省政府专项债券（二期）-2023年三亚市政府专项债券（一期）三亚崖州湾深海科技城智慧综合能源服务项目结余未使用的资金1,440.00万元，债券票面利率为3.06%，债券期限十年期；2023年8月 已发行境外蓝色债券15,900.00万元，债券利率为2.70%，债券期限为五年期；2023年9月已发行境内债专项债券4,300.00万元，债券利率为2.93%，债券期限十年期；2023年11月调增专项债券1,000.00万元，债券利率为2.93%，债券期限十年期（2023年11月三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程调减债券1,800.00万元，三亚市河东片区及临春片区排水管网提质增效工程调减债券700.00万元）；2024年6月三亚市南岛农场场部周边排污口排水收集工程调增债券资金500.00万元，债券利率为2.99%，债券期限十五年期（调入存量债券资金为三亚市天涯区南岛居饮水安全工程项目结余未使用的资金379.69万元，天涯区东宏花园等4个小区改造工程项目结余未使用的资金48.46万元，天涯区生产资料公司等3个小区改造工程项目结余未使用的资金18.40万元，天涯区种子公司等4个小区改造工程项目结余未使用的资金53.45万元）；2024年10月，2024年海南省政府专项债券（二十五期）实际发行1,500.00万元，债券票面利率为2.4%，债券期限十五年期（三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程调减500.00万元到吉阳区商品街港门村片区弱电光缆下地整治项目；三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程调减1,000.00万元，分别调入到三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程500.00万元，海南三亚国际邮轮港一期项目500.00万元）。本次调增专项债券1,500.00万元，调入存量债券资金为三亚东岸片区丹东西路和东岸西二路项目结余未使用的资金1,000.00万元，债券票面利率为2.29%，债券期限十年期；三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程结余未使用的资金500.00万元，债券票面利率2.4%，债券期限十五年期。据此估算本项目总投资为122,943.74万元，详见表3：

表3项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 117,507.73 |
| 2 | 建设期利息 | 5,377.41 |
| 3 | 债券发行费用 | 58.60 |
|  | 估算总额 | 122,943.74 |

### 1.2债券发行和还本付息

本项目债券10年期及以上还本付息方式为每半年付息，到期一次性还本。10年以下还本付息方式为每年付息，到期一次性还本。本项目预计债券本息合计91,559.52万元。自发行之日起债券存续期还本付息情况如表4：

表4-1债券还本付息总表

单位：人民币万元

| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 40,400.00 | 65,040.00 | 68,540.00 | 68,540.00 | 68,540.00 | 68,540.00 | 52,640.00 | 52,640.00 | 52,640.00 |
| 专项债券发行 | 40,400.00 | 24,640.00 | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 141.31 | 1,286.95 | 1,939.12 | 2,010.02 | 2,010.02 | 2,010.02 | 2,010.02 | 1,580.72 | 1,580.72 | 1,580.72 |
| 本期还款 | 141.31 | 1,286.95 | 1,939.12 | 2,010.02 | 2,010.02 | 2,010.02 | 17,910.02 | 1,580.72 | 1,580.72 | 1,580.72 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - | 15,900.00 | - | - | - |
| 付息 | 141.31 | 1,286.95 | 1,939.12 | 2,010.02 | 2,010.02 | 2,010.02 | 2,010.02 | 1,580.72 | 1,580.72 | 1,580.72 |
| 期末专项债券余额 | 40,400.00 | 65,040.00 | 68,540.00 | 68,540.00 | 68,540.00 | 68,540.00 | 52,640.00 | 52,640.00 | 52,640.00 | 52,640.00 |

表4-1债券还本付息总表（续表）

单位：人民币万元

| 年度 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 52,640.00 | 43,240.00 | 34,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |  |
| 专项债券发行 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,540.00 |
| 利息支出 | 1,439.41 | 1,245.47 | 1,037.55 | 1,014.65 | 1,014.65 | 1,014.65 | 55.48 | 48.00 | 23,019.52 |
| 本期还款 | 10,839.41 | 9,985.47 | 2,037.55 | 1,014.65 | 1,014.65 | 32,014.65 | 555.48 | 2,048.00 | 91,559.52 |
| 其中：还本 | 9,400.00 | 8,740.00 | 1,000.00 | - | - | 31,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | 68,540.00 |
| 付息 | 1,439.41 | 1,245.47 | 1,037.55 | 1,014.65 | 1,014.65 | 1,014.65 | 55.48 | 48.00 | 23,019.52 |
| 期末专项债券余额 | 43,240.00 | 34,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | - |  |

表4-2本期调增债券还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 专项债券发行 | 1,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |
| 本期还款 | - | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | - | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |
| 期末专项债券余额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

表4-2本期调增债券还本付息表（续表）

单位：人民币万元

| 年度 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |
| 专项债券发行 | - | - | - | - | - | - | - | 1,500.00 |
| 利息支出 | 34.90 | 34.90 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 409.00 |
| 本期还款 | 34.90 | 1,034.90 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 512.00 | 1,909.00 |
| 其中：还本 | - | 1,000.00 | - | - | - | - | 500.00 | 1,500.00 |
| 付息 | 34.90 | 34.90 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 409.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | - |  |

### 1.3发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

本项目累计资金筹措总额122,943.74万元，自筹资金54,403.74万元，拟申请专项债券68,540.00万元。前述项目的自筹资金，由政府通过自筹资金统筹安排。各年度投资计划及资金筹措方案详见表5，项目现金流平衡表详见表6：

表5投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 建设期资金平衡表 | 2023年及以前年度 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金筹措 |  |  |  |  |
| 自筹资金 | 10,936.87 | 36,537.38 | 6,929.49 | 54,403.74 |
| 债券发行 | 65,040.00 | 3,500.00 | - | 68,540.00 |
| 合计 | 75,976.87 | 40,037.38 | 6,929.49 | 122,943.74 |
| 资金使用 |  |  |  |  |
| 建设资金使用金额合计 | 75,976.87 | 40,037.38 | 6,929.49 | 122,943.74 |
| 资金余额 |  | - | - |  |
| （资金筹措 — 资金使用） |  |  |  |  |

表6项目现金流平衡表

单位：人民币万元

| 年度 | 2023 及以前年度 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 10,936.87 | 36,537.38 | 6,929.49 | - | - | - | - | - |  |
| 债券资金流入 | 65,040.00 | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 运营期现金流入 | - | - | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 |
| 现金流入总额 | 75,976.87 | 40,037.38 | 15,754.40 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 74,493.00 | 38,095.26 | 4,919.47 | - | - | - | - | - |  |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券发行费用 | 55.60 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 债券还本付息 | 1,428.26 | 1,939.12 | 2,010.02 | 2,010.02 | 2,010.02 | 17,910.02 | 1,580.72 | 1,580.72 | 1,580.72 |
| 现金流出总额 | 75,976.87 | 40,037.38 | 6,929.49 | 2,010.02 | 2,010.02 | 17,910.02 | 1,580.72 | 1,580.72 | 1,580.72 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | 8,824.91 | 6,814.89 | 6,814.89 | -9,085.11 | 7,244.19 | 7,244.19 | 7,244.19 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | 8,824.91 | 15,639.80 | 22,454.68 | 13,369.57 | 20,613.75 | 27,857.94 | 35,102.13 |

表6项目现金流平衡表（续表）

单位：人民币万元

| 年度 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,403.74 |
| 债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,540.00 |
| 运营期现金流入 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 132,373.65 |
| 现金流入总额 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 255,317.39 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,507.73 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.60 |
| 债券还本付息 | 10,839.41 | 9,985.47 | 2,037.55 | 1,014.65 | 1,014.65 | 32,014.65 | 555.48 | 2,048.00 | 91,559.52 |
| 现金流出总额 | 10,839.41 | 9,985.47 | 2,037.55 | 1,014.65 | 1,014.65 | 32,014.65 | 555.48 | 2,048.00 | 209,125.85 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | -2,014.50 | -1,160.56 | 6,787.36 | 7,810.26 | 7,810.26 | -23,189.74 | 8,269.44 | 6,776.91 |  |
| 期末项目累计现金结存额 | 33,087.62 | 31,927.06 | 38,714.42 | 46,524.68 | 54,334.94 | 31,145.20 | 39,414.64 | 46,191.55 |  |

基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现建设期内所需建设资金存在缺口的情况，且项目每年资金余额为正值，满足项目自身收益还本付息的前提下，仍有富余资金，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

### 1.4小结

综上，在本期专项债券存续期内，我们未注意到相关项目资金出现不能满足还本付息要求的情况。

# 2.资金稳定性

本项目专项债券还本付息以自来水销售收入为基础，债券存续期（2023-2039年）内各年现金净流量，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；且项目专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，仍有46,191.55万元的累计现金结余，本息覆盖率1.50。因此，本项目资金稳定性较可靠。项目债券存续期内资金留存情况如图1所示。

图1债券存续期内项目资金留存情况

综上，针对本项目在本期专项债券存续期内还本付息资金的测算，我们未注意到可能对本项目资金稳定性产生重大影响的情况。

# 四、风险分析

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收益在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表7：

表7项目压力测试表

| 资金覆盖率 - 压力测试 （单因素敏感性分析） | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.67 | 1.77 | 1.87 | 1.96 | 2.06 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.65 | 1.72 | 1.79 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.16 | 1.23 | 1.30 | 1.37 | 1.45 | 1.52 | 1.59 | 1.66 | 1.73 |
| 利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |

总体而言，本项目产生收入对其拟使用的募集资金保障程度较高。同时，因本项目还本付息资金主要来源于项目运营收入，建议进一步关注项目施工进度、项目选点的变化、政府定价风险、宏观经济以及利率等影响项目收益情况的风险要素。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

# 五、评价结论

基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过调剂和发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目运营收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，我们未注意到本期专项债券存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

综上所述，通过调剂地方政府专项债券的方式，满足本项目专项债券的资金需求，应是现阶段符合项目情况的资金解决方案。

# 附件1：预期收益及成本分析

本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为自来水销售收入，运营成本由财政补贴覆盖，故本项目运营期内暂不考虑运营成本。

根据《三亚市发展和改革委员会关于三亚市农垦居供水工程项目立项的批复》（三发改农经〔2020〕174号），项目拟新建管径DN600~DN20给水管道总长1,108.299km。其中DN600球墨铸铁管道2.600km、DN500球墨铸铁管道1.703km、DN400球墨铸铁管道12.307km、DN300球墨铸铁管道9.270km、DN250球墨铸铁管道13.089km、DN200球墨铸铁管道22.143km、DN150球墨铸铁管道长48.627km、给水钢管D159x4.5mm长度2.970km、DN100球墨铸铁管道长61.624km、给水钢管D108x4.0mm长度5.780km、DN80钢塑管110.724km、DN65钢塑管20.297km、DN50钢塑管111.683km、给水钢管D57x3.5mm长度1.270km、DN40钢塑管238.382km、DN20钢塑管445.830km；安装入户水表组29951户；新建无负压增压设备的加压站18座。

本项目每年自来水销售收入为8,824.91万元，其中，三亚市农垦居供水工程每年自来水销售收入为8,824.91万元。本项目运营成本由财政拨款解决，本项目运营期债券还本付息层面不考虑运营成本。由于本项目为公益性项目，运营期产生税费较少因此暂不纳入还本付息考虑。债券存续期运营收入情况详见附件2。

# 附件2：运营收入支出表

项目收入支出表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水销售收入 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 |
| 收入合计 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 |

项目收入支出表（续）

单位：人民币万元

| 年度 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水销售收入 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 132,373.65 |
| 收入合计 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 8,824.91 | 132,373.65 |

# 免责声明

本报告中的评论仅供贵方作一般参考之用，其内容（无论整体或部分）不构成我们的意见。

我们出具的评论将仅基于下列事项:

- 我们在本报告述及或引用的资料、文件、事实和假设；

- 我们假设提供给我们的所有资料（未经独立核实）为准确、真实、完整和有效；

- 贵方理解本报告只涵盖特定的中国大陆和相关国家/地区问题及相应影响，并未考虑其他任何类别的相关事宜；

- 在此报告出具时有效的有关法律、法规和解释（“权威法规”）。这些权威法规可能会被修订，且可能具有追溯效力。我们没有义务告知贵方对此报告中所作分析或任何事项可能产生影响的任何变更或发展，我们亦不会对本报告出具日之后的任何事项作考虑。在报告出具之日后权威法规的任何变更亦可能会影响报告中评论的有效性；

- 贵方理解此报告对任何税务机构及/或司法机构并无约束效力，亦不应被视为我们就任何税务机构及/或司法机构将会同意我们的评论而作出的任何声明、保证或担保；

- 与此约定业务有关的所有服务仅供贵方参考及内部使用，除了贵方作为业务约定书合同一方以外，德勤咨询（海南）有限公司（“德勤”或“我们”）与其他任何人士或任何方（“第三方”）均不产生合约利益关系。此约定业务的服务并非为任何第三方的明示或默示的利益。除贵方以外，任何第三方没有权利以任何形式或基于任何目的，依赖“德勤”的提交物、建议、评论、报告或其他服务；

- 我们不会对任何第三方承担任何义务和责任（包括但不限于疏忽引起的责任）。如有任何第三方依赖我们报告的情况，贵方同意将保护德勤，其关联机构以及人员免受任何与向第三方披露报告（无论是否经过我们的同意）有关的第三方索偿或责任的影响，并补偿所产生的诉讼费以及其他费用。

本次三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程调减1,000.00万元，其中，调入三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程500.00万元，调入海南三亚国际邮轮港一期项目500.00万元。

本项目以前批次发行项目包含：三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程、三亚市新城及回新片区排水管网提质增效工程、三亚市河东片区及临春片区排水管网提质增效工程、三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程、三亚市河西片区排水管网提质增效工程、三亚市抱坡溪西片区排水管网提质增效工程、三亚市月川片区排水管网提质增效工程、全球生物谷（三亚）项目供水工程 项目、三亚市农垦居供水工程、三亚市南岛农场场部周边排污口排水收集工程、三亚市2022年农村饮水巩固提升工程、三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程等。

2023年8月已发行境外可持续债券1,300.00万元（2023年11月全球生物谷（三亚）项目供水工程调减债券1,300.00万元），债券利率为2.45%，债券期限为两年期，实际发行金额为0.00万元。

本息覆盖率=期末现金净流量/债券本息和+1；项目累计期末现金净流量为46,191.55万元，考虑全部债券发行额度的还本付息总额为91,559.52万元，项目整体综合本息覆盖率为1.50。